# GUIDE SISTEM PENCATATAN KOMPLAIN & CATATAN PROYEK (TIM INTERIOR)

Versi Trial (Reminder 3x sehari: 08:00, 13:00, 19:00 WIB)

TUJUAN

1) Pekerjaan tidak tenggelam di WhatsApp, semua tercatat rapi.

2) Ada ID tiket + PIC + status + catatan update + bukti foto/video.

3) Monitoring lebih gampang: tahu mana yang jalan, mana yang selesai, mana yang nyangkut.

ATURAN MAIN (KAPAN PAKAI SISTEM INI?)

Patokan utama: “ACTION ITEM yang harus dikerjakan” = WAJIB dibuat tiket.

Agar lebih jelas, pakai 3 cek cepat berikut:

CEK A: Ada aksi nyata yang harus dilakukan?

Kata kerja: pasang, pindah, perbaiki, beli, kirim, ukur, survei, atur, follow up, cari alamat, booking vendor, dll.

Jika YA -> WAJIB tiket.

CEK B: Perlu dipantau statusnya (Proses / Selesai / Reject) atau berpotensi kelupaan?

Jika YA -> WAJIB tiket.

CEK C: Perlu bukti foto/video, melibatkan biaya/pembelian, atau melibatkan beberapa orang?

Jika YA -> WAJIB tiket.

Jika TIDAK memenuhi cek di atas (misal: “Ok”, “Siap”, info ringan, obrolan tanpa aksi) -> cukup di WhatsApp.

CATATAN PENTING

WhatsApp tetap dipakai untuk komunikasi cepat, tetapi “pekerjaan yang harus dieksekusi” wajib tercatat sebagai tiket.

JADWAL REMINDER (OTOMATIS 3X SEHARI)

08:00 WIB = REMINDER PAGI (To Do List hari ini + prioritas)

13:00 WIB = REMINDER SIANG (cek progress, follow up tiket yang nyangkut)

19:00 WIB = REMINDER MALAM (deadline update: semua tiket hari ini harus diupdate/ditutup)

ATURAN DEADLINE UPDATE (PENTING!)

- Semua PIC wajib melakukan UPDATE sebelum jam 19:00 WIB:

a) Jika sudah selesai -> ubah status menjadi “Selesai” (+ upload foto hasil jika ada).

b) Jika belum selesai -> tetap update status “Proses” dengan catatan jelas (menunggu apa, rencana besok kapan).

c) Jika batal -> ubah status menjadi “Reject” dan tulis alasan.

- Setelah jam 19:00, tiket yang tidak ada update dianggap “belum ada progress info” dan akan mengganggu rekap besok.

TARGET PERILAKU DARI REMINDER

- Setelah 08:00: PIC tahu apa yang harus dikerjakan hari ini.

- Setelah 13:00: tiket yang nyangkut harus mulai bergerak / minimal ada status “menunggu apa”.

- Sebelum 19:00: semua tiket hari itu wajib ada update atau closing.

ALUR SUPER SINGKAT

CATAT (buat tiket) -> (kalau perlu) CARI -> UPDATE sampai selesai.

============================================================

BAGIAN 1 — MODE “PENCATATAN BARU” (MEMBUAT TIKET)

============================================================

1) Buka website.

2) Pilih tab: Pencatatan Baru.

3) Isi “Informasi Proyek”:

- Nama Proyek (wajib)

- PIC / Penanggung Jawab (wajib)

- Yang Mengajukan (wajib)

- Tanggal (wajib, default hari ini)

- Lokasi/Area (opsional tapi disarankan)

4) Isi “Detail Keluhan”:

- Tipe Laporan (wajib): Komplain / Tambahan / Pembelian / Koordinasi

- Kategori (wajib): pilih yang paling dekat (jika bingung pilih “Lainnya”)

- Deskripsi (wajib): tulis singkat tapi jelas

- Prioritas (wajib): Rendah / Sedang / Tinggi (default Sedang)

5) (Opsional) Upload dokumentasi (foto/video):

- Maksimal 5 file

- Maksimal 50 MB per file

- Foto otomatis dikompres agar ringan

6) Klik: Kirim Pencatatan -> akan muncul ID tiket CMP-… (simpan ID ini untuk tracking).

TIPS MENULIS DESKRIPSI (ANTI BOLAK-BALIK TANYA)

Gunakan format: [Apa] – [Masalah] – [Lokasi]

Contoh:

- “CCTV – pasang 2 unit – Gambir area bench”

- “Logo depan – pindah posisi – Gambir pintu masuk”

- “Scaffolding – atur kirim – Gambir (malam ini)”

- “PLN – cari alamat lengkap – Bintaro”

============================================================

BAGIAN 2 — MODE “UPDATE STATUS” (CARI TIKET LALU UPDATE)

============================================================

1) Pilih tab: Update Status.

2) Cari tiket:

- Isi filter secukupnya (boleh 1–2 field saja): PIC, Proyek, Status, Prioritas, ID, Pengaju, Tanggal, dll.

- Klik: Cari Tiket -> muncul kartu hasil pencarian.

- Klik kartu tiket yang mau diupdate.

3) Update tiket:

- Status Pekerjaan (wajib): Proses / Selesai / Reject

- Update Notes (wajib): tulis progres singkat

- (Opsional) Upload lampiran update: max 5 file, 50MB/file

- Klik: Simpan Update -> muncul “Update Berhasil”.

ARTI STATUS (WAJIB DIPAHAMI)

- Proses: pekerjaan masih berjalan / menunggu barang / menunggu jadwal / menunggu vendor.

- Selesai: pekerjaan selesai 100% (disarankan upload foto hasil).

- Reject: dibatalkan / tidak dikerjakan (wajib tulis alasan di notes).

KAPAN WAJIB UPDATE?

Minimal:

- Setelah reminder 13:00: tiket yang kamu pegang harus ada status terbaru (walau “menunggu material”).

- Sebelum jam 19:00: semua pekerjaan hari itu wajib ada update (atau ditutup jika selesai).

============================================================

BAGIAN 3 — TAMBAH PROYEK / TAMBAH PIC (KALAU BELUM ADA)

============================================================

- Tambah Proyek: pilih “+ Tambah Proyek Baru...” di dropdown -> isi nama -> Simpan.

- Tambah PIC: pilih “+ Tambah PIC Baru...” di dropdown -> isi nama -> Simpan.

============================================================

BAGIAN 4 — ATURAN DISIPLIN TRIAL 2 MINGGU (BIAR KEPAKAI)

============================================================

RULE 1: Setiap action item -> buat tiket (jangan tunggu).

RULE 2: PIC wajib update minimal 1x sehari; idealnya update siang (13:00) dan wajib beres sebelum 19:00.

RULE 3: Jangan hanya update di WhatsApp tanpa update tiket.

RULE 4: 1 tiket untuk 1 pekerjaan utama (jangan gabung banyak pekerjaan beda-beda).

RULE 5: Tiket yang sudah selesai wajib diubah ke “Selesai” (dan foto hasil jika ada).

============================================================

BAGIAN 5 — CONTOH PEMAKAIAN TIPE LAPORAN

============================================================

Komplain  : ada masalah/kerusakan yang harus diperbaiki (bocor, listrik, AC, CCTV).

Tambahan : pekerjaan tambahan di luar list awal (tambah rak/finishing/item).

Pembelian : butuh beli material/barang (daun rambat, kabel, CCTV, bracket).

Koordinasi: atur jadwal, survei, follow-up vendor, minta data/alamat.

============================================================

BAGIAN 6 — TROUBLESHOOTING SINGKAT

============================================================

- Gagal kirim: muncul “Gagal mengirim…” -> cek koneksi / hubungi admin.

- File ditolak: pastikan max 5 file dan max 50MB per file.

RINGKAS TERAKHIR

Simpel: CATAT -> CARI -> UPDATE.

Reminder 3x sehari: 08:00 (mulai kerja), 13:00 (cek progress), 19:00 (deadline update & closing).